招标公告

致：各潜在投标人

一、项目简介：

1. 项目名称：合肥高科科技股份有限公司铭传路215号厂内钣金制一事业部设备搬迁事宜
2. 项目概况：
2.1、TE2-630分体机一台需拆解+搬迁组装+挖地基；
2.2、机械手线设备需承担搬迁，（拆解组装需协同设备厂家组装调试，2条桁架机械手，1条六轴关节机器人）；

2.3、215工厂搬迁到宁西路工厂压力机43台，二次加工及喷粉线设备46套，小计89套；

2.4、宁西路工厂1#厂房移位到2#厂房二条线，压力机11台，2条桁架机械手；
 2.5、搬迁时间为预计时间，具体时间根据现场施工条件及产能储备协调，整体搬迁时间节点8月5日开始~9月30日全部搬迁定位调试好）；
 2.6、搬迁布局图和设备明细见下表：

3. 招标单位：合肥高科科技股份有限公司

二、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照；

2、投标企业法定代表人身份证正反面复印件加盖公章；

3、投标企业被委托人身份证正反面复印件加盖公章（如有委托关系）；

4、投标保证金金额为人民币10000元，大写壹万圆整，通过其企业基本账户以银行电汇方式向招标人账户足额缴纳；

收款单位名称: 合肥高科科技股份有限公司

开户行: 徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行

账号: 1020801021000470959

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标要求：

1、现场竞标议标以最低价格中标。

2、本项目实行搬迁安装好验款合格支付全额货款，搬迁过程中涉及的全部费用由中标方承担（包括起吊费、装卸、运输，安装调试等费用）。

3、投标方投标需向招标方财务交纳保证金（按上述金额），交纳保证金单位与投标单位名称一致，否则视为废标。开标结果公布后，中标单位保证金转为履约保证金，未中标单位开标后退还保证金，如中标方单方面解除协议或出现违规、违约行为，招标方将解除协议，没收保证金。

4、中标方负责对搬迁的设备物资妥善处理，搬迁过程中，所发生的一切事情，招标方概不负责。

5、中标单位装运人员必须服从招标单位管理，遵守招标单位有关规章制度，同时做好装运安全及现场管理工作，如有混装其他物资，一经发现，招标单位有权终止协议，保证金不予退还，并按物资价值的5倍进行处罚，情节严重的将移交公安机关处理。

6、物资处理过程中，中标方需遵守招标方安全管理要求，若中标方给招标方或者第三方造成损失的，需全额赔偿。

四、投标截止时间与开标信息

投标截止时间：2026年7月21日17:00。

开标时间：2026年7月22日上午9:00

开标地点：安徽省合肥市高新区铭传路215号合肥高科科技股份有限公司综合楼2楼圆形会议室。

投标文件递交地点/方式：

邮件：电子投标文件（必须加盖公章）发送至合肥高科科技股份有限公司（总秘）sec@gaoco.cn；

逾期送达的投标文件将不予受理。

- 搬迁实物及位置确认：

- 有需要确认设备实况的投标人可以到厂跟我司技术人员确认；实际确认截止时间：2026年7月20日17:00

联系人：张琴

联系电话：18130462273
公司地址：合肥高新区柏堰科技园铭传路215号钣金制一事业部

六、其他

本公司对本次招标活动保有最终解释权。

合肥高科科技股份有限公司
2026年7月16日